УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

городского поселения город Ишимбай

муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан

от 24.11.2017 г. № 1359

(в ред.№\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.)

**Муниципальная программа**

 **«Формирование современной городской среды в городском поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район**

**на 2018-2022 гг.»**

г. Ишимбай 2017 г.

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ИШИМБАЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН**

**НА 2018-2022 ГГ.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Программы | - Администрация городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - МР ИР РБ),- Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайская дирекция единого заказчика» Республики Башкортостан |
| Участники Программы  | - МУП УАиГ МР ИР РБ,- управляющие организации- собственники помещений и наниматели (члены семьи нанимателя) жилых помещений по договорам социального найма в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений.- общественные организации. |
| Цели Программы  | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ и общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) и др. - реализация участия общественности, граждан и заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;- развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования- необходимость проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; |
| Задачи Программы  | -привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ,-повышение уровня благоустройства общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) и др., -повышение уровня вовлеченности граждан, заинтересованных лиц и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение город Ишимбай МР ИР РБ |
| Целевые индикаторы и показатели Программы  | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;-доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия;-доля дворовых территорий, на которых заменены детские и (или) спортивные площадки;- доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан,- количество общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.), благоустройства которых приведены в соответствие с правилами благоустройства городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ, утвержденных решением Совета ГП Город Ишимбай МР ИР РБ от 18 апреля 2012 года № 2/29.-доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы  | Реализация Программы – 2018 -2022 годы |
| Финансирование Программы  | Прогнозируемый общий объем финансирования на проведение работ по благоустройству городского поселения город Ишимбай на 2018 год составляет 27 368,406 тыс. рублей, в том числе:Федеральный бюджет – 23 496,778 тыс. рублей; Бюджет Республики Башкортостан – 3 204,106 тыс. рублей; средства заинтересованных лиц – 667,522 тыс. рублей.На благоустройство дворовых территорий направляется - 14 017,964 тыс. рублей. Из них:Федеральный бюджет - 11 748,389 тыс. рублей, средства РБ – 1 602,053 тыс. рублей, средства заинтересованных лиц – 667,522 тыс. рублей.На благоустройство общественных территорий направляется – 13 350,442 тыс. рублей. Из них:Федеральный бюджет - 11 748,389 тыс. рублей, средства РБ – 1 602,053 тыс. рублей, **на 2019 год** : 27 799,042 тыс. рублей в том числе:- федеральный бюджет – 24 000,000 тыс. рублей;- бюджет РБ – 3 272,727 тыс. рублей;- внебюджетные источники - 526,315 тыс. рублей.**на 2020 год** : 27 746,411 тыс. рублей в том числе:- федеральный бюджет – 24 000,000 тыс. рублей;- бюджет РБ – 3 272,727 тыс. рублей;- внебюджетные источники – 473,684 тыс. рублей.**на 2021 год** : 27 693,779 тыс. рублей в том числе:- федеральный бюджет – 24 000,000 тыс. рублей;- бюджет РБ – 3 272,727 тыс. рублей;- внебюджетные источники – 421,052 тыс. рублей.**на 2022 год** : 27 641,148 тыс. рублей в том числе:- федеральный бюджет – 24 000,000 тыс. рублей;- бюджет РБ – 3 272,727 тыс. рублей;- внебюджетные источники – 368,421 тыс. рублей.Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | 1) Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий на 2018 год (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) – 62 единицы, общей площадью 884 589кв. м.2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов, 36%3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ГП г. Ишимбай МР ИР РБ) 62 %4) Количество и площадь общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)14 единиц, 388 024,0 кв. м.5) Доля и площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) и другие от общего количества таких территорий 80 %, 310 419,2 кв. м.6) Доля и площадь общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий 20 %, 18 024,0 кв. м.7) Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования не менее 5 %  |

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

 **1.1.** Постановлением главы администрации городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ от 24 ноября 2017 года № 1359 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.» (далее – Муниципальная программа).

 Муниципальная программа разработана по предложениям активов МКД и направлена на обеспечение, прежде всего, реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года № 88 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии). Муниципальная программа направлена на развитие городской среды в городском поселении город Ишимбай, а именно: благоустройство общественных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

 Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД.

 Общественная территория - это участки, иные части территории городского поселения, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения.

 К заинтересованным лицам относятся:

- собственники помещений и наниматели (члены семьи нанимателя) жилых помещений по договорам социального найма в многоквартирном доме вне зависимости от способа управления многоквартирным домом,

- собственники иных зданий и сооружений, находящихся на дворовой территории, подлежащей благоустройству,

- граждане, проживающие на территории городского поселения город Ишимбай.

 **1.2.** Муниципальная программа осуществляется на основе следующих принципов:

* + - полнота и достоверность информации;
* прозрачность и обоснованность решений администрации городского поселения город Ишимбай о включении дворовых территорий и общественных территорий общего пользования в муниципальную программу;
* приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
* эффективность расходования республиканской субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования.

 **1.3.** Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы», утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691/пр.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы является администрация городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ, Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайская дирекция единого заказчика» Республики Башкортостан.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также мониторинг ее реализации и предоставление отчетности о достижении целевых показателей муниципальной программы.

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ИШИМБАЙ**

Одним из приоритетных направлений развития городского поселения является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города Ишимбай.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 566 многоквартирный дом общей площадью дворовых территорий 1 203 616 кв. м., количество дворовых территорий - 202 единицы.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами, составляет 29,8 % дворовых территорий, с количеством МКД 102 единицы.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ГП г. Ишимбай МР ИР РБ составляет 46 %.

 Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1980 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

 Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты инвентаризации дворовых территории, проведенной в 2017 год в целях формирования муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 гг., показали, что асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов и тротуаров пришло в негодность. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

**3. ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ**

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования и осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Правовую основу деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства территории муниципального образования составляют Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иные федеральные законы.

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 и пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения и городского округа относится организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

Для решения данного вопроса на территории муниципального образования городское поселение город Ишимбай МР ИР РБ действуют Правила благоустройства городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ, утвержденные Решением Совета ГП Город Ишимбай МР ИР РБ от 30 октября 2017 года № 12/130.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Задачей формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» городского поселения город Ишимбай на 2018-2022 годы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ и общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные)

Для решения вышеуказанной задачи используются следующие цели:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ,

- повышение уровня благоустройства общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные),

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение город Ишимбай МР ИР РБ. Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

**4. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ Проведение работ, необходимых для приведения дворовых территорий и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

-повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

-обеспечение комфортности проживания жителей города;

-повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

 **-**повышение уровня мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

**5. ОБЪЕМ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ**

**1.** Объём долевого финансирования проведения программы «Формирование современной городской среды» за счёт средств фонда Российской Федерации, средств бюджета Республики Башкортостан и средств при финансовом участии собственников МКД на 2018-2022 годы приведены в таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования РБ | Объём средств, направляемых на благоустройство дворовых территорий МКД, тыс.руб. | Объём средств, направляемых на благоустройство общественных территорий, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| объём средств федерального бюджета | объём средств бюджета РБ | 5% средства собственников | всего | объём средств федерального бюджета | объём средств бюджета РБ | всего | объём средств федерального бюджета | объём средств бюджета РБ | 5% средства собственников | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ГП г. Ишимбай МП ИР РБ | 11 748,389 | 1 602,053 | 667,522 | **14 017,964** | 11 748,389 | 1 602,053 | **13 350,442** | 23 496,778 | 3 204,106 | 667,522 | **27 368,406** |
| ГП г. Ишимбай МП ИР РБ2019 год | 11840,000 | 1614,546 | 708,104 | **14 162,680** | 12 000,000 | 1 636,363 | **13 636,363** | 24 000,000 | 3 272,727 | 526,317 | **27 799,042** |
| ГП г. Ишимбай МП ИР РБ2020 год | 11795,997 | 1608,546 | 705,502 | **14 110,045** | 12 000,000 | 1 636,363 | **13 636,363** | 24 000,000 | 3 272,727 | 473,682 | **27 746,411** |
| ГП г. Ишимбай МП ИР РБ2021 год | 11752,000 | 1602,546 | 705,868 | **14 057,414** | 12 000,000 | 1 636,363 | **13 636,363** | 24 000,000 | 3 272,727 | 421,051 | **27 693,779** |
| ГП г. Ишимбай МП ИР РБ2022 год | 11707,999 | 1596,545 | 700,239 | **14 004,783** | 12 000,000 | 1 636,363 | **13 636,363** | 24 000,000 | 3 272,727 | 368,420 | **27 641,148** |

**2.** Согласно постановлению № 88 от 15.03.2017 года «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», **минимальный** перечень работ по благоустройству дворовой территории состоит из:

- ремонта дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установки скамеек,

- установки урн.

**Дополнительный** перечень работ по благоустройству дворовой территории состоит из:

- оборудование автомобильных парковок

- устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек,

- оборудование детских и (или) спортивных площадок

**3.** В качестве формы участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий (в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству) определено: **финансовое** участие. При этом доля финансового участия заинтересованных лиц составляет минимум 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

**4.** Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу с приложением текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории осуществляется в соответствии с утвержденным порядком.

 Утверждение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий проводятся с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

Включение дворовой территории в муниципальную программу на основании решения заинтересованных лиц рассматриваются общественной комиссией.

**6. ОБЪЕМ ВИДОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МКД И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

Настоящая Программа разработана в целях поддержания дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности.

В программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

дополнительного перечня работ:

- оборудование автомобильных парковок;

- устройство новых и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок.

К минимальному и дополнительному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ указана в приложении № 2 к настоящей Программе.

Перед началом работ по благоустройству дворовой территории МКД разрабатывается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории МКД.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

 Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

**8. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВКЛЮЧЁННЫХ В ПРОГРАММУ НА 2018-2022гг.**

1) благоустройство дворовых территорий (МКД)

**Основной список на 2018 год:** Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес мкд | Благоустраиваемая площадь дворовых территорийкв. м. | Охват населения | Наименование работ | Финансирование итого на двор, тыс.руб. |
| Всего | ФБ (88%) | РБ(12%) | % участие собственников и нанимателей |
| Двор № 1 | Ул. Губкина д.12Ул. Зелёная д.41 | 10542,0 | 448 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных местУстановка скамеек, урнУстройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек | **3063,467** | 2565,966 | 349,904 | **147,596** |
| Двор № 2 | Ул. Советская д.40 | 3389,0 | 227 | **1850,150** | 1551,555 | 211,575 | **87,019** |
| Двор № 3 | Ул. Космонавтов д.8Ул. Космонавтов д.10 | 5472,5 | 184 | **2182,646** | 1829,600 | 249,491 | **103,555** |
| Двор № 4 | Ул. Промысловая д.9Ул. Промысловая д.11 | 7595,0 | 313 | **3741,319** | 3132,651 | 427,180 | **181,488** |
| Двор № 5 | Пр. Ленина д.51 | 1796,0 | 81 | **1080,945** | 908,578 | 123,897 | **48,470** |
| Двор № 6 | Ул. З. Валиди д.3 | 5320,0 | 265 | **2099,437** | 1760,038 | 240,005 | **99,394** |
|  | *6 дворов /9 домов*  | ***34114,5*** |  1518 |  | ***14017,964*** | ***11 748,389*** | ***1602,053*** | ***667,522*** |

**Основной список на 2019 год:**

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес мкд | Благоустраиваемая площадь дворовых территорийкв. м. | Охват населения | Наименование работ | Финансирование итого на двор, тыс.руб. |
| Всего | ФБ | РБ | 5% |
| Двор № 1 | Ул. Чкалова д.61Ул. Губкина д.106 | 6170,0 | 248 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных местУстановка скамеек, урнУстройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек | **2967,197** | 2611,133 | 356,064 | **156,168** |
| Двор № 2 | Ул. Советская д.42 | 4473,0 | 231 | **1995,220** | 1755,794 | 239,426 | **105,011** |
| Двор № 3 | Ул. Советская д.62 | 4803,0 | 124 | **2017,050** | 1775,004 | 242,046 | **106,160** |
| Двор № 4 | Ул. Машиностроителей д.140Ул. Машиностроителей д.138 | 7332,0 | 217 | **2600,000** | 2288,000 | 312,000 | **136,843** |
| Двор№5 | Ул. Губкина д.44 | 3449,0 | 140 | **1829,310** | 1609,793 | 219,517 | **96,279** |
| Двор№6 | Ул. Северная 1б | 3621,0 | 46 | **2045,222** | 1799,795 | 245,427 | **107,643** |
|  | *5 дворов /7 домов*  | ***29848,0*** | 1006 |  | ***14162,680*** | ***11840,000*** | ***1614,546*** | ***708,104*** |

**Основной список на 2020 год:**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес мкд | Благоустраиваемая площадь дворовых территорийкв. м. | Охват населения | Наименование работ | Финансирование итого на двор, тыс.руб. |
| Всего | ФБ | РБ | 5% |
| Двор № 1 | Ул. Бульварная д.5 | 6068,0 | 199 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных местУстановка скамеек, урнУстройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек | **2759,638** | 2307,058 | 314,599 | **137,981** |
| Двор № 2 | Ул. Машиностроителей д69аУл. Машиностроителей д69бУл. Машиностроителей д69в | 4177,0 | 91 | **2736,842** | 2288,000 | 312,000 | **136,842** |
| Двор № 3 | Пр. Ленина д.18 | 2435,0 | 55 | **2869,321** | 2398,752 | 327,103 | **143,466** |
| Двор № 4 | Ул. Чкалова д.15Ул. Чкалова д.17 | 9224,0 | 422 | **2691,613** | 2250,188 | 306,844 | **134,581** |
| Двор№5 | Ул. Гагарина д.16Ул. Гагарина д.18 | 5433,0 | 296 | **3052,631** | 2551,999 | 348,000 | **152,632** |
|  | *5 дворов /9 домов* | *27337,0* | *1063* |  | ***14110,045*** | ***11795,997*** | ***1608,546*** | ***705,502*** |

**Основной список на 2021 год:**

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес мкд | Благоустраиваемая площадь дворовых территорийкв. м. | Охват населения | Наименование работ | Финансирование итого на двор, тыс.руб. |
| Всего | ФБ | РБ | 5% |
| Двор № 1 | Ул. Чкалова д.2Ул. Чкалова д.2а | 6797,0 |  184 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных местУстановка скамеек, урнУстройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек | **3325,695** | 2780,282 | 379,129 | **166,284** |
| Двор № 2 | Ул. Машиностроителей д.29аУл. Машиностроителей д.31 | 3008,0 | 27 | **3927,696** | 3283,555 | 447,757 | **196,384** |
| Двор № 3 | Ул. Гагарина д.88Ул. Гагарина д.90 | 7974,0 | 292 | **3547,658** | 2965,843 | 404,433 | **177,382** |
| Двор № 4 | Ул. Блохина д.50 | 5795,0 | 294 | **3256,365** | 2722,321 | 371,226 | **162,818** |
|  | *4 двора /7 домов*  | *23574,0* | *797* |  | ***14057,414*** | ***11752,000*** | ***1602,546*** | ***702,868*** |

**Основной список на 2022 год:**

Таблица №6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес мкд | Благоустраиваемая площадь дворовых территорийкв. м. | Охват населения | Наименование работ | Финансирование итого на двор, тыс.руб. |
| Всего | ФБ | РБ | 5% |
| Двор № 1 | Ул. Губкина д.106а | 4190,0 |  197 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных местУстановка скамеек, урнУстройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек | **4668,261** | 3902,666 | 532,182 | **233,413** |
| Двор № 2 | Ул. Революционная д.17Ул. Революционная д.19 | 2885,0 | 73 | **4668,261** | 3902,666 | 532,182 | **233,413** |
| Двор № 3 | Ул. Стахановская д.118 | 1575,0 | 30 | **4668,261** | 3902,666 | 532,182 | **233,413** |
|  | *3 двора /4 дома*  | *8650,0* | *300* |  | ***14004,783*** | ***11707,999*** | ***1596,545*** | ***700,239*** |

Перечень адресов дворовых территорий МКД, включенных в Резервный перечень Программы

Таблица №7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес мкд | Площадь дворовых территорий МКДкв. м. | Охват населения | Наименование работ | Финансирование итого на двор, тыс.руб. |
| Всего | ФБ | РБ | Финансовое участие собственников и нанимателей |
| Двор № 1 | Ул. Гагарина д.20Ул. А. Павлова д.12 | 3907,0 | 438 | Ремонт дворовых проездов с устройством парковочных местУстановка скамеек, урнУстройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожекУстановка МАФов | **2 457,896** | 2054,801 | 280,200 | 122,894 |
| Двор №2 | Ул. Стахановская д.26 | 6578,0 | 304 | **2 388,531** | 1996,812 | 272,292 | 119,426 |
| Двор №3 | Ул. Зелёная д.5 | 7039,0 | 280 | **1 444,799** | 1172,672 | 159,909 | 112,217 |
| Двор №4 | Ул. Чкалова д.5 | 9455,0 | 307 | **1 942,241** | 1623,713 | 221,415 | 97,112 |
| Двор № 5 | Ул. Цурюпа д.2Ул. Цурюпа д.4 | 2007,0 | 48 | **2000,000** | 1672,000 | 228,000 | 100,000 |
| Двор № 6 | Ул. Мира д.4 | 3572,0 | 163 | **1578,947** | 1320,000 | 180,000 | 78,947 |
| Двор № 7 | Ул. Уральская д.36 | 4281,0 | 225 | **1473,684** | 1232,000 | 168,000 | 73,684 |
| Двор № 8 | Ул. Геологическая д.87 | 3815,0 | 143 | **1263,157** | 1056,000 | 144,000 | 63,157 |
| Двор № 9 | Ул. Чкалова д.5а | 6517,0 | 411 | **1789,473** | 1496,000 | 204,000 | 89,473 |
| Двор № 10 | Ул. Революционная д.8Ул. Революционная д.8а | 7160,0 | 312 | **2210,526** | 1848,000 | 252,000 | 110,526 |
| Двор № 11 | Ул. Революционная д.10 | 3844,0 | 123 | **1684,210** | 1408,000 | 192,000 | 84,210 |
| Двор № 12 | Ул. Бульварная д.29 | 2351,0 | 202 | **1578,947** | 1320,000 | 180,000 | 78,947 |
| *Итого* | *13 дворов / 16 домов* | ***60526,0*** | ***2956*** |  | ***21812,411*** | ***18199,998*** | ***2481,816*** | ***1130,593*** |

**9. ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,**

**ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемые года | Адреса объекта | Перечень работ | Финансирование, тыс. руб. |
| всего | ФБ | РБ | Внебюджетные источники |
| 2018 | Сквер по ул. Молодежная(между домами по ул. Стахановская, д. 16а, 18а, бул. Заки Валиди, д.3а Площадь им. В.И. ЛенинаПешеходная зона по ул. Стахановская(между ул. Мира и ул. Докучаева)  | Благоустройство сквера, общественной зоны, создание пешеходных зон, устройство скамеек, урн, освещенияБлагоустройство площади, общественной зоны, создание пешеходных зон, устройство скамеек, урн, освещенияБлагоустройство пешеходной зоны, устройство скамеек, урн и освещения. | 13 350,442 | 11 748,389 | 1 602,053 |  |
| 2019 | Сквер Ишимбайского дворца культурыПешеходная зона по пр. Ленина(между ул. Блохина и ул. Б.Хмельницкого)  | Благоустройство сквера, общественной зоны, устройство скамеек, урн, освещенияБлагоустройство пешеходной зоны, устройство скамеек, урн и освещения. | 13 636,363 | 12 000,000 | 1 636,363 |  |
| 2020 | Пешеходная зона по пр. Б.Хмельницкого (между пр. Ленина и ул. Бульварная)Сквер им. Ю. Гагарина | Благоустройство пешеходной зоны, устройство скамеек, урн и освещения.Благоустройство пешеходной зоны, устройство скамеек, урн и освещения. | 13 636,363 | 12 000,000 | 1 636,363 |  |
| 2021 | Сквер в жилом районе КузьминовкаСквер в жилом районе Нефтяник | Благоустройство пешеходной зоны, устройство скамеек, урн и освещения.Благоустройство пешеходной зоны, устройство скамеек, урн и освещения. | 13 636,363 | 12 000,000 | 1 636,363 |  |
| 2022 | Сквер в жилом районе Юрматы-2Сквер в жилом районе Старый Ишимбай | Благоустройство пешеходной зоны, устройство скамеек, урн и освещения.Благоустройство пешеходной зоны, устройство скамеек, урн и освещения. | 13 636,363 | 12 000,000 | 1 636,363 |  |

**10. УСЛОВИЕ О ФИНАНСОВОМ УЧАСТИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ И НАНИМАТЕЛЕЙ (ЧЛЕНОВ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, СОБСТВЕННИКОВ ИНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВУ, В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ**

Условие о финансовом участии собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству:

1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5% от общей стоимости работ, утвержденных проектом;

2. Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется согласно порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, утвержденного постановлением главы администрации городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ от 27.04.2017 г. № 510.

Финансовое участие осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются ежемесячно в течение трёх месяцев с даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте. Ведение учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, входящих в состав дворовых территорий, которые подлежат благоустройству, осуществляется исполнителем Программы путем ежемесячного опубликования указанных данных на сайте Администрации городского поселения город Ишимбай и направление их в этот же срок в адрес членов общественной комиссии.

На основании протокола общего собрания собственников помещений в МКД, МУП ИДЕЗ РБ осуществляет начисление по статье «Городская среда» и выставляет начисленную сумму отдельной строкой к уплате в платежных документах. Поступившие денежные средства аккумулируются в МУП ИДЕЗ РБ.

3. Решение о финансовом участии и доле принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

**11. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации городского поселения город Ишимбай.

 Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского поселения город Ишимбай.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки созданной постановлением Администрации городского поселения город Ишимбай.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении №4 к Программе.

Средства полученные в результате экономии по результатам проведённого аукциона (конкурса) будут направлены на дополнительные объемы работ, или на благоустройство объектов последующих периодов.

Муниципальная программа подлежит актуализации, исходя из фактического финансирования и результатов инвентаризации.

**12. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексное благоустройство дворовых территорий в 56 МКД;

- повышение уровня комфортности проживания более 7,5 тыс. жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб - 90 цветников и 40 клумб;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения город Ишимбай МР ИР

Республики Башкортостан

на 2018 год»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения город Ишимбай Республики Башкортостан» на 2018 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (план) с нарастающим итогом с учетом 2017 года |
| 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий/количество домов, входящих в дворовую территорию | Ед. | 34/81 | 39/91 | 44/101 | 48/109 | 62/12 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 19,9 | 23,6 | 27,3 | 31 | 36 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа) | Проценты | 32 | 40 | 48 | 56 |   62 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |   13 |  |  |  |  14 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 310 419,2 |  |  |  | 388 024,0 |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (минимум) | Проценты | 5% |  |  |  |  |

 Приложение № 2

 к муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды городского поселения

 город Ишимбай МР ИР

 Республики Башкортостан

 на 2018 год»

Перечень минимальных видов работ с визуализацией элементов благоустройства и указанной нормативной стоимостью

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость с материалом, руб. |
| 1. | 79690 | Устройство асфальтобетонных дорог(расширение дорог) | 1 м² | 1112,84 |
| 4. | 19611_min | Ремонт существующих проездов | 1 м² | 623,95 |
| 5. | Благоустройство территории и асфальтировка | Бортовые камни по всем видам работ | м. | 653,78 |
| 6. | 2017-04-14_09-31-32 | Установка урн | шт. | 2500,00 |
| 7. | 2017-04-14_09-28-33 | Установка скамеек со спинкой | шт. | 10000,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

 «Формирование современной городской

среды в городском поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район город Ишимбай на 2018-2022 гг.»

 ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 Задача 4. Проведение благоустройства дворовой территории |
| Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | МУП ИДЕЗ РБ |  |  | локально – сметные расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | МУП ИДЕЗ РБ |  |  | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 60843 кв. м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |
| Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | МУП ИДЕЗ РБ |  |  |  | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |
| Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | МУП ИДЕЗ РБ |  |  | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД , доля финансового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 4. Проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха |
| Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | Администрация ГП г.Ишимбай МР ИР РБ |  |  | 1 локально – сметный расчет  | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация ГП г.Ишимбай МР ИР РБ |  |  | Площадь благоустроенной территории общего пользования 366959,8 Га, доля площади благоустроенной территории общего пользования 21% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 5. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования |
| Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству территории общего пользования | Администрация ГП г.Ишимбай МР ИР РБ |  |  | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |